## Slide 1: Byggherren er premissgiver for etablering av samtalerom
Helle Jensen, avdelingsleder Sykehusbygg HF

## Slide 2: Samhandling på 90-tallet

## Slide 3: Samhandling noen plasser i dag
Jeg er sterk og tøff jeg!
Dust!!

## Slide 4: Samhandling
«alle» er opptatt av det og alle vil ha det!
Det er byggherren som tar initiativet og er premissgiver for hvilken form samhandlingen skal ta.

## Slide 5: Viktige premisser
(fra Nytt psykiatribygg Østmarka)
Tydelige mål med prioritet
Definerte rolleavklaring med god strukturert ledelse
Tydelig konkurranseunderlag
Tydelig kontrakt
Bevissthet på økonomi, herunder hvem tar risiko for hva
 God samhandling og høy tillit

## Slide 6: Tydelige mål
Byggherren må være tydelig på:
Hvorfor er prosjektet etablert?
Hva er ønskelig fremtidig situasjon
Hva skal vi oppnå?
 Og dette oppgis i konkurranseunderlaget!

## Slide 7: Tydelig rolleavklaring
Byggherren
- premissgiver
Entreprenør
- bidragsyter
Rådgiver og Arkitekt
- bidragsyter
Leverandører
- bidragsyter
 Og dette oppgis i konkurranseunderlaget!

## Slide 8: Tydelig konkurransegrunnlag .. og senere kontrakt
Det åpenbare:
Mål
Rolleavklaring
Innhold
Fremdrift
Økonomi
Risikofordeling
Kontraktstruktur
Det ikke fullt så åpenbare:
On-boarding
Spilleregler
Prosjektkultur
Kommunikasjonsform
Tid til å prate sammen (samtalerom)
 Og dette oppgis i konkurranseunderlaget!

## Slide 9: Samhandlingen (les: organisering) defineres tidlig
-2-3 år
Gjennomføringsstrategien
Fastsetter mål og økonomiske rammer og premisser for videre organisering
Prosjekt
innramming
Konsepfase
Forprosjekt
FUP
Bygging
0 år
Tydelig on-boarding
definerte spilleregler
definert prosjektkultur
kommunikasjonsform
tilstrekkelig med ressurser
tilstrekkelig med tid
-1,5 år
Entreprisestrategi / kontraktstrategi
Markedsdialog
Organiseringen variere ut fra strategi.
Organiseringen defineres og estimeres
Byggherrens forventning til samhandling blir synliggjort i konkurranseunderlaget som setter rådgivere og entreprenører i stand til å forutse, og kalkulere inn, tid og rom for samhandlingen.
Anskaffelsen: hvordan sikre riktige personer?
Notes: Det er vi som definerer spillereglene

## Slide 10: Samtalerom
Kanskje ikke akkurat sånn ….

## Slide 11: Samtalerom
Sykehusbygg HF sitter ikke på fasiten for en vellykket prosjektgjennomføring, men vi tror det er viktig å bruke tid på samhandlingen, og skape dette samtalerommet som KSS har definert.
Vår prosjektorganisasjon må ha tilstrekkelig med ressurser, med riktige kompetanse til å lede, strukturere, planlegge og legge til rette for god samhandling.
Rådgivere og entreprenører må fremme sine beste ressurser til å møte oss i dette rommet.
I samtalerommet er det avsatt tid og økonomi til å diskutere bla:
Risikofordeling
Kontraktstolkninger
Grensesnitt
Spilleregler
On-boarding
Spilleregler
Prosjektkultur
kommunikasjonsformer
På den måten settes alle, som har ansvar og bidrag i prosjektet, til forstå og arbeide mot samme mål og rammer.
Og dette mener vi skal synliggjøres i konkurransegrunnlaget!
Riktig kvalitet og kvantitet på ressursbruk i de ulike fasene

## Slide 12
Det er byggherren som har ansvaret
for å starte og etablere samhandlingen!
Men alle parter har et ansvar for å velge ut de
riktige menneskene!